Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 2021.09.23 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho svolto il test pratico per le prime 2 ore lezione. Nelle restanti 4 ore ho cominciato a scrivere i test case e ho lavorato sulla documentazione, inserendo il Gantt e il diagramma use case. Infine ho sistemato qualche accorgimento nel layout della documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho perso decisamente troppo tempo a scrivere i test case, per questo gli ho accantonati e mi sono focalizzato sul sistemare delle parti importanti nella documentazione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono leggermente indietro per via del tempo che ho perso a scrivere i test case. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Recuperare il tempo perso finendo i test case, fare un primo documento di design. |